建筑工程专业毕业设计要求

指导教师：许四法

xusifa@zjut.edu.cn

QQ:786393304

建筑工程毕业设计要求

大家平时工作很忙，为了便于完成最后阶段的毕业设计工作，特拟定毕业设计内容和要求，请大家参考。

根据自己目前的工作性质，选择下面几个内容中选择1个内容作为毕业设计（任何一个题目，工程的要求是建筑面积大于6000平方米，8层以上的建筑）：

一、毕业设计内容

- 建筑结构设计

1、建筑设计

文字说明部分应包含的基本内容：

① 楼、屋面做法

② 门窗选择及门窗表

③ 墙体选择

④ 内外装修的基本形式及顶蓬处理

⑤ 楼梯设计

⑥ 消防考虑

建筑图纸要求达到扩初深度，建筑图纸总量10张以上。

2、结构设计

结构设计分结构选型、手算与电算三部分。

(1)手算部分主要为一榀框架的设计计算，基本内容有：

①所选一榀框架（从整体结构中选出一榀典型框架）上所受荷载计算（计算竖向荷载与水平风荷载）

②内力计算

③内力组合

④部分框架梁柱配筋

⑤基础选型与设计计算

⑥一个层高内某楼梯设计计算

(2)电算部分的基本要求采用PKPM电算程序进行整体结构设计计算及出图。

(3)结构图纸要求基本上达到施工图的要求，结构图纸总量10张左右，具体由指导教师掌握。

交毕业设计电子版资料

设计计算书1本

全套建筑、结构图和基础图

地质勘查报告

答辩当天：毕业设计打印稿资料

设计计算书1本

建筑和结构图10张以上

- 施工组织设计

施工组织设计首先要说明所施工工程项目设计主要内容，包括项目的基本功能、建筑物或构筑物的基本类型、建设的基本设计资料和环境地质资料，总体建设方案等。施工组织设计的具体基本要求：

(1)工程概况和施工特点分析；

(2)施工方案选择：本部分包括主要分部分项工程的施工方法、施工机械的确定，施工起点流向的确定，施工段的划分，工程质量控制和安全施工的技术组织措施等；

(3)单位工程施工进度计划的编制：该部分要按照施工顺序列出分部和分项工程名称，考虑工作面、合理劳动组织、施工段及工期等的要求，确定分项工程的持续时间，最后绘制出单位工程的施工进度横道图或网络图；

(4)施工平面图设计：该部分要按照施工平面图的设计内容、设计步骤、设计原则进行，采用1:200～1:500的比例绘制。

毕业设计电子版资料：

施工组织设计1本

地质勘察报告

全套建筑平立剖、总平面、结构图和基础图

答辩当天：毕业设计打印稿资料：

施工组织设计1本

建筑平面、总平面和结构图若干张

- 深基坑支护设计

1、深基坑支护设计计算内容

(1)支护结构型式的选择；

(2)支护结构的内力、位移、地基应力及偏心距、抗倾覆和抗滑移等相关内容的详细设计计算书；

2、设计图纸

各类图纸的具体要求可根据指导教师的执行，总体要求如下：

(1)图纸的绘制：工程设计图要求用计算机绘图，作为绘图基本训练；

(2)按初步设计要求绘制的图纸应能反映设计的主要意图，对细部的要求可适当放松些，对按施工图要求绘制的图纸应达到不必参考设计说明书即可进行施工的要求；

(3)设计图纸应符合制图标准对图纸规格、线型、字体、符号、图例等的要求，采用统一的毕业设计图鉴。

基坑支护设计图纸应包含：

(1) 基坑周边环境图

(2) 基坑支护平面布置图

(3) 基坑支护剖面图以及详图

(4) 基坑监测点平面布置图

毕业设计电子版资料

地质勘察报告

设计计算书1本

结构支护和监测点布置图

答辩当天：毕业设计打印稿资料

设计计算书1本

结构支护和监测点布置图

二、毕业设计时间安排

4月6日  集中授课，布置毕业设计要求和时间安排；

4月10日前 每位同学确定毕业设计题目，并报告指导老师确认认可；

4月10日—6月10日 毕业设计，有问题线上交流答疑；

6月11-6月15日 提交毕业设计成果电子版初稿，指导教师提出修改意见，返回修改；

6月16-6月22日 学生修改毕业设计成果并提交指导教师，需修改的再次返回；

6月26日 提交最终成果；

6月29日 毕业设计答辩。