
贵州省高等教育自学考试

工程管理（专升本）（120103）
工程安全管理与环境保护（13620）考试大纲
Ⅰ   课程性质与设置目的

《工程安全管理与环境保护》是工程管理专业考生的一门专业必修课程。本课程主要由安全管理与文明施工和施工安全技术两部分组成。“安全管理与文明施工”部分主要介绍了建筑施工安全生产管理与环境保护概述，安全生产与环境保护相关法律法规，建筑施工安全教育、建筑施工安全检查，建筑施工安全事故管理，文明施工、绿色施工与职业健康安全管理，建筑施工现场安全资料管理等内容。“施工安全技术”部分主要介绍了土方与基础工程施工安全技术，结构与装饰装修工程施工安全技术，建筑施工现场临时用电安全技术，特种作业人员安全管理，建筑施工现场消防管理，高处作业安全技术，脚手架安全技术，危险性较大的分部分项工程安全管理、建筑施工环境保护与管理，案例分析等内容。

本课程的目的是使考生能够掌握安全管理与文明施工的基础知识，掌握施工环境保护与管理的方法，课程注重理论与实践应用相结合，可操作性强。为考生进行科学研究及毕业后从事工程管理方面的工程实践工作打下良好的基础。

Ⅱ   课程内容与考核目标

1  建筑施工安全生产管理与环境保护概述
识记：安全生产方针；安全生产管理制度；建筑施工安全生产管理基本目标；建筑施工安全生产管理状况；建筑施工环境影响；建筑施工环境保护。
2  安全生产与环境保护相关法律法规

（本章为重点章节）

识记：《中华人民共和国安全生产法》；《安全生产许可证条例》；《建设工程安全生产管理条例》；《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》；《中华人民共和国环境保护法》。
理解：建设单位安全责任；施工单位安全责任；工程监理单位安全责任；设计与勘察单位安全责任；其他有关单位安全责任。
3  建筑施工安全教育

（本章为重点章节）
识记：建筑施工安全教育对象和时间；施工企业管理人员的安全教育；特种作业人员的安全教育；新入场员工的三级安全教育。
4  建筑施工安全检查

识记：施工安全检查制度；施工安全检查的流程。
理解：施工安全检查内容；施工安全检查方式；施工安全检查方法；施工安全检查验收；施工安全检查评定等级。
5  建筑施工安全事故管理

识记：危险和有害因素的分类。
理解：安全事故产生的原因；事故预防措施；安全事故应急救援程序；多发性安全事故应急处置措施。
综合应用：施工安全事故类别；施工安全事故报告；施工安全事故调查；施工安全事故处理。
6  文明施工、绿色施工和职业健康安全管理

（本章为重点章节）
识记：文明施工管理；创建文明施工现场；文明施工安全检查；施工现场安全标示管理。
理解：绿色施工概念及评价；建筑行业职业健康与职业病；建筑行业的职业病危害；建筑行业职业病防护与管理。
7  建筑施工现场安全资料管理

识记：施工现场安全资料管理工作内容；施工现场安全管理资料的归类与保管；施工现场安全生产保证体系文件；施工现场安全记录；施工现场各类安全资料。
8  土方与基础工程施工安全技术

识记：土方工程施工中的危险因素及其产生的危害；土方工程安全技术措施；基坑支护与降水工程的事故隐患；基坑工程与降水工程安全技术措施；桩基工程的事故隐患；桩基工程安全技术措施；桩工机械安全使用技术；其他施工机械安全使用技术。
9  结构与装饰装修工程施工安全技术

   （本章为重点章节）
识记：钢筋运输与堆放安全技术；钢筋绑扎与安装安全技术；钢筋加工安全技术；模板安装与拆除；大模板的堆放、安装和拆除；定型组合钢模板安装和拆除；混凝土工程基本要求；自拌混凝土浇捣作业措施；商品混凝土浇捣作业安全技术措施；混凝土养护安全要求；砌块运输、堆放安全技术措施；砌体工程施工安全基本要求；砖砌体工程施工安全技术措施；中小型砌块砌体施工安全技术措施；石砌体施工安全技术措施；钢结构焊接施工安全技术措施；钢结构吊装施工安全技术措施；抹灰工程施工安全技术措施；门窗工程施工安全技术措施；吊顶工程施工安全技术措施；幕墙工程施工安全技术措施；屋面工程施工安全技术措施；防水工程施工安全技术措施；人工拆除；机械拆除；爆破拆除；拆除工程安全防护；拆除工程安全技术管理；构件吊装工程安全技术措施；钢结构吊装安全技术措施；塔式起重机的安全装置；塔式起重机安装与拆卸安全注意事项；塔式起重机使用基本安全技术要求；物料提升机使用安全技术；施工升降机使用安全技术；施工机具使用安全技术。
10  建筑施工现场临时用电安全技术

（本章为重点章节）
识记：临时用电组织设计；电工及用电人员；安全技术档案管理；外电线路防护；电气设备防护；接地与防雷一般规定；防雷；配电系统；配电箱与开关箱；室内照明；室外照明；室外照明装置。
11  特种作业人员安全管理

（本章为重点章节）
综合应用：特种作业范围；特种作业人员的基本条件；建筑电工安全操作规定；架子工安全操作规定；起重工安全操作规定；电焊工安全操作规定。
12  建筑施工现场消防管理

识记：消防管理制度；施工现场内临时运输道路；临时房屋。
理解：防火制度与要求；消防器材的配备；灭火器设置要求；施工期间的消防管理；施工现场重点部位的防火；高层建筑的防火；季节性防火。
13  高处作业安全技术

识记：高处作业的定义、分级与分类；高处作业的事故隐患；高处作业安全防护的基本规定；高处作业安全防护设施的验收；安全帽；安全带；安全网；操作平台；临边作业的安全防护；洞口作业的安全防护；攀登作业的安全防护；悬空作业的安全防护；交叉作业的安全防护。
14   脚手架安全技术

识记：扣件式钢管脚手架；碗扣式脚手架；承插型盘扣式钢管作业脚手架；门式脚手架；悬挑脚手架；附着式升降脚手架；高处作业吊篮；折叠式里脚手架；支柱式里脚手架。
15  危险性较大的分部分项工程安全管理

识记：危大工程的范围；超过一定规模的危大工程的范围；危大工程专项施工方案编制；危大工程专项施工方案编制的论证；危大工程的施工现场安全管理。
16  建筑施工环境保护与管理
识记：环境保护管理机构；建设工程各单位环境保护职责；建设工程施工现场环境保护要求；建设工程施工现场环境卫生要求；建设工程施工现场噪声管理；建设工程施工现场废水管理；建设工程施工现场大气污染管理；建设工程施工现场固体废物管理。
Ⅲ  有关说明与实施意见

一、对有关能力层次要求诸术语的解释

本大纲对于整本教材作了梳理，同时也是考核需要落实的要点。

1、识记的要求，就是能够记忆、识记。

2、理解的要求，就是能够解释、把握、概括、理解和归纳。

3、综合运用的要求，就是能够加以论述、分析、综合和实际操作。

二、关于教材

本课程考试全省统一命题所使用的教材是：

廖奇云 编著，《建筑施工安全与环境保护》，中国建筑工业出版社，2022年1月第一版。
三、学习方法指导

1、认真阅读本大纲，明确考核内容范围和考核目标。

2、了解题型，做到有针对性地学习。

四、关于考试命题的若干规定

1、本课程的考试命题，以本大纲为据，试卷的内容和材料均取自“廖奇云 编著，《建筑施工安全与环境保护》，中国建筑工业出版社，2022年1月第一版”。

2、本大纲已经规定了试卷试题的考核目标和能力层次。

3、试卷的内容和能力层次以及难易度，已经按照贵州省招生考试院编写的《贵州省高等教育自学考试命题工作手册》之规定，即3:4:2:1（易—中等偏易—中等偏难—难）的原则命题。
4、本课程试卷题型是：单项选择题、填空题、名词解释、简答题、论述题。题型举例见附录。

5、考试时间：150分钟。题量是以中等水平考生在规定时间内完成为度。

【附录】

题 型 举 例

一、单项选择题（本大题共 小题，每小题2分，共 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．安全生产许可证的有效期为   C    

A．1年                            
B．2年    

C．3年                             
D．5年 

二、填空题（本大题共 小题，每小题 2 分，共  分）请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．建筑业企业新进场的员工必须接受公司、项目和        的三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

答案：班组 

三、名词解释（本大题共 小题，每小题4分，共 分）

1．绿色施工     答案要点：
绿色施工是指在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过切实、有效的管理制度和绿色技术，最大限度地节约资源，减少施工活动对环境的负面影响，实现“四节一环保”(节能、节材、节水、节地和环境保护)的可持续的建设工程施工活动。
四、简答题（本大题共 小题，每小题6分，共 分）

1．土方工程施工中存在的潜在安全事故有哪些？    答案要点：
（1）坍塌  


（1分）
（2）物体打击  

（1分）
（3）机械伤害  

（1分）
（4）高处坠落  

（1分）

（5）触电  


（1分）

（6）淹溺  


（1分）
五、论述题（本大题共 小题，每小题10分，共 分）

1．建筑施工特种作业人员概念及作业内容包括哪些？  答案要点：
（1）建筑施工特种作业人员是指在房屋建筑和市政工程施工活动中，从事可能对本人、他人及周围设备设施的安全造成重大危害作业的人员。



（3分）
（2）建筑施工特种作业包括：

1）建筑电工；











（1分）
2）建筑架子工；










（1分）
3）建筑起重信号司索工；








（1分）
4）建筑起重机械司机；









（1分）
5）建筑起重机械安装拆卸工；







（1分）
6）高处作业吊篮安装拆卸工；







（1分）
7）经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。

（1分）
2023年 8月

第 2 页 共 5 页

