
  贵州省高等教育自学考试

土木工程（专升本）（081001）
装配式混凝土结构施工（14734）考试大纲

Ⅰ   课程性质与设置目的

《装配式混凝土结构施工》是全国高等教育自学考试土木工程专业的一门必修课程。《中共中央和国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》
中明确要求发展新型建筑方式，大力推广装配式建筑。大力发展预制装配式建筑，走新型建筑工业化的道路，是城市可持续发展的重要战略，已经成为国家建筑业转型发展的重要目标任务。在装配式建筑大力推广之际，国家建筑业转型升级迎来重要机遇期，作为建筑产业现代化的核心一一装配式混凝土结构，通过近年来总结我国以往装配式预制大板住宅的经验与教训，引进消化国外先进技术，相关结构体系已基本形成并得到成功应用。国家、行业和地方等有关部门出台了设计、施工和构件制作等技术标准和技术规程，为进一步推进建筑工业化的发展莫定了基础。

通过对本课程的学习，考生能在装配式混凝土建筑施工总体筹划、预制构件制作与储运、装配式混凝土建筑施工、装配式混凝土建筑施工质量检验与验收、安全文明与绿色施工、装配式混凝土建筑体系建造经济分析等方面得到系统的学习，为今后更好的适应工作岗位打下坚实的理论基础。
Ⅱ   课程内容与考核目标

第一章  装配式混凝土建筑施工总体筹划
识记：施工组织设计大纲编制主要内容；施工工艺及总体工期筹划；质量管理计划；安全文明管理计划；绿色施工与环境保护计划；质量管理；进度管理；成本管理；安全文明管理；环境保护与绿色施工管理。

 预制构件制作与储运

（本章为重点章节）

识记：构件生产实施方案编制要求；预制工艺及场地选择；场地布置；生产方式；质量管理；构件生产工艺流程；混凝土材料及拌合；饰面材料及加工；模具拼装；饰面材料铺贴；门窗及保温材料固定；混凝土浇捣、抹面与养护；脱模与起吊；产品清理；密封条粘贴；质量检查；产品标识；预制构件运输；构件存放；基于BIM的构件生产管理流程。
理解：钢筋加工及连接；钢筋骨架入模及预埋件固定；基于BIM的构件生产过程信息管理。
综合应用：构件表面缺陷；构件尺寸位置偏差；构件内部缺陷。
装配式混凝土建筑施工

（本章为重点章节）

识记：构件进场检查内容；构件进场检查方法；基于BIM的现场施工仿真筹划；构件吊装动态仿真模拟技术；构件现场吊装管理及远程可视化监控。
理解：预制构件吊装总体流程及工期；预制构件吊装施工作业时间；施工场地的总体布置；预制构件临时支撑系统；起重设备和专用吊具的选型；预制构件吊装前准备基本要求；测量放样；预制柱吊装；预制梁的吊装；预制剪力墙板吊装；预制外挂墙板吊装；预制叠合楼板的吊装；预制楼梯吊装；其他预制构件吊装；构件节点现浇连接施工基本要求；节点现浇连接的种类；节点现浇连接施工注意事项；预制构件钢筋的连接施工基本要求；预制构件主筋连接的种类；钢筋套筒灌浆连接施工；钢筋浆锚搭接连接施工；直螺纹套筒连接施工；波纹管连接施工；构件接缝构造连接施工接缝材料；接缝构造要求；接缝嵌缝施工流程；接缝嵌缝施工注意事项；构件成品保护基本要求；构件成品保护；施工质量控制基本要求；构件吊装施工质量控制；构件节点现浇连接质量控制；构件节点钢筋连接质量控制；构件接缝施工质量控制；施工安全控制基本要求；施工安全保护措施；施工人员安全控制；施工机具设备安全控制；其他安全控制。

装配式混凝土建筑施工质量检验与验收

（本章为重点章节）

识记：预制构件制作质量检验与验收一般规定；材料、模具质量检验；构件制作过程质量检验；预制构件出厂进场质量检验与验收一般规定；质量验收；预制构件安装质量检验与验收一般规定；预制构件现浇连接质量检验与验收一般规定；预制构件机械连接质量检验与验收一般规定；预制构件接缝质量检验与验收一般规定。

理解：预制构件出厂进场质量验收；预制构件安装质量验收；预制构件现浇连接质量验收；预制构件机械连接质量验收；预制构件接缝质量验收。
 安全文明与绿色施工

识记：现代安全生产管理理论；标准化施工意义；标准化施工实施。

理解：装配式混凝土建筑施工主要安全管控措施；绿色施工原则；绿色施工管理体系建设；绿色施工实施。
综合应用：安全管理措施。
 装配式混凝土建筑体系建造经济分析

识记：传统现浇混凝土结构建造方式建筑的成本构成；装配式混凝土建筑建造方式的成本构成；不同建造方式的成本对比分析；成本增加项影响率分析；成本节省项贡献率分析；预制装配率对成本影响；装配式混凝土建筑的建设工期对成本的影响；工程建设规模及产品标准化对成本影响；装配式混凝土建筑建造成本控制措施前期策划、优化设计、构件采购、以信息化为基础的科学管理；结构装饰一体化。
Ⅲ  有关说明与实施意见

一、对有关能力层次要求诸术语的解释

本大纲对于整本教材作了梳理，同时也是考核需要落实的要点。

1、识记的要求，就是能够记忆、识记。

2、理解的要求，就是能够解释、把握、概括、理解和归纳。

3、综合运用的要求，就是能够加以论述、分析、综合和实际操作。

二、关于教材

本课程考试全省统一命题所使用的教材是：

上海市城市建设工程学校 编著，《装配式混凝土建筑结构施工》，同济大学出版社，2016年12月第1版。
三、学习方法指导

1、认真阅读本大纲，明确考核内容范围和考核目标。

2、了解题型，做到有针对性地学习。

四、关于考试命题的若干规定

1、本课程的考试命题，以本大纲为据，试卷的内容和材料均取自“上海市城市建设工程学校 编著，《装配式混凝土建筑结构施工》，同济大学出版社，2016年12月第1版”。

    2、本大纲已经规定了试卷试题的考核目标和能力层次。

3、试卷的内容和能力层次以及难易度，已经按照贵州省招生考试院编写的《贵州省高等教育自学考试命题工作手册》之规定，即3﹕4﹕2﹕1（易—中等偏易—中等偏难—难）的原则命题。

    4、本课程试卷题型是：单项选择题、填空题、名词解释、简答题、论述题。题型举例见附录。

5、考试时间：150分钟。题量是以中等水平考生在规定时间内完成为度。

【附录】

题 型 举 例

一、单项选择题（本大题共 小题，每小题2分，共 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．以下不属于“四节一环保”的是   C                   
A．节能          
B．节水

C．节电                  
D．环境保护
二、填空题（本大题共 小题，每小题 2 分，共  分）请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．钢筋接头连接方法有人工焊接、      和点焊网片等连接方式。
答案：绑扎
三、名词解释（本大题共 小题，每小题4分，共 分）

1．钢筋配料单    

答案要点：钢筋配料单是根据施工图中钢筋的品种、规格及外形尺寸、数量进行编号计算下料长度。

四、简答题（本大题共 小题，每小题6分，共 分）

1．钢筋套筒灌浆连接施工的基本原理有哪些？   答案要点：

钢筋套筒灌浆连接的主要原理是预制构件一端的预留钢筋插入另一端预留的套筒内，钢筋与套筒之间通过预留灌浆孔灌入高强度无收缩水泥砂浆，即完成钢筋的续接。
（3分）

钢筋套筒灌浆连接的受力机理是通过灌注的高强度无收缩砂浆在套筒的围束作用下，在达到设计要求的强度后，钢筋、砂浆和套筒三者之间产生的摩擦力和咬合力，满足设计要求的承载力。








（3分）
五、论述题（本大题共 小题，每小题10分，共 分）

1．预制构件质量通病（露筋）产生的原因及处理措施有哪些？    答案要点：

（1）产生原因

1）在浇筑混凝土时，钢筋保护层垫块发生移位或垫块太少，漏放或被压碎均有可能导致露筋。                                                                    （2分）
2）钢筋混凝土构件截面小，钢筋过密、石子卡在钢筋上，使水泥砂浆不能充满钢筋周围，造成露筋。















（2分）

3）混凝土配合比不当，产生离析时，靠近模板部位缺浆或模板漏浆。


（2分）

4）混凝土保护层太薄，或保护层处混凝土漏振或振捣不密实，或漏振棒撞击钢筋或踩踏钢筋，使钢筋移位，造成露筋。











（2分）

（2）处理办法

1）表面露筋：刷洗干净后，在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆，将露筋部位抹平。
（1分）

2）露筋较深：凿去薄弱混凝土和突出颗粒，洗刷干净后，用比原来高一等级标号的细石混凝土填塞压实，并认真养护。











（1分）

                                                          =
第 5 页 共 5 页

